# App管理端测试报告

# 1.需求内容

|  |  |
| --- | --- |
| **功能模块** | **子功能模块** |
| 登录/忘记密码 | 密码登录，验证码登录，忘记密码 |
| 收鸽登记 | 鸽主信息登记，信鸽信息登记 |
| 收鸽清单 | 收鸽清单列表，收鸽清单明细，打印 |
| 设置 | 帮助中心，退出登录 |

# 2.参与人员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品经理** | **Android开发** | **iOS开发** | **接口开发** | **测试** |
| 刘宁 | 蒋坤坤 | 张鑫 | 王文凯 | 张迪 |

# 3.测试进度

测试进度与实际差异评估

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **进度** | **时间** | **偏差（天）** | **原因** | **解决方案** |
| 1 | 计划开始时间 | 2019-4-1 | 0 |  |  |
| 2 | 实际开始时间 | 2019-4-1 | 0 |  |  |
| 3 | 计划结束时间 | 2019-4-12 | 0 |  |  |
| 4 | 实际结束时间 | 2019-4-12 |  |  |  |
| 5 | 测试周期 | | | 共计 9天 | |

# 4. 测试执行结果分析

## 4.1 需补充测试

机型兼容性测试

现有机型：

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 机型及系统版本 |
| Android | 华为nova4-Android9，小米9-Android9，小米mix2-Android7.1.1华为荣耀10-Android9，vivo X21A-Android8.1，华为TAG-ALOO-Android5.1 |
| iOS | iphone7-ios12.1.4；iphone7plus-ios12.1.2；iphone7-ios12.1.2 |

## 4.2bug遗留问题

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机型 | 问题类型 | 问题描述 |
| ios | UI | 收鸽清单详情页面，备注留白不能自动适应屏幕，导致留白过大 |

## 4.3 测试总结和建议

### 总结：

App管理端所有功能模块测试覆盖一遍，bug呈收敛趋势，目前Android端已有问题已全部解决，ios端还有一个遗留bug，功能性测试通过，后期需加入机型兼容性测试

### 建议：

Android端和iOS端UI、交互的处理方式尽量保持一致