# 管理端v0.1.0测试报告

# 1.编写目的

  编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

* 通过对测试结果的总结和分析，得到软件质量的评测结果；
* 分析测试的过程，产品，资源，信息，为以后制定上线计划、开发计划和测试计划提供优化和改进的依据和建议；
* 评估测试用例的覆盖率、测试执行与计划的偏差，分析现有测试计划并对以后测试质量的提高
* 分析系统存在的缺陷，为修复和预防BUG提供建议

# 2.需求内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 版本 | 备注 |
| 发布短视频 | v0.1.0 | 已上线 |
| 发布直播 | v0.1.0 | 已上线 |
| 足环查询 | v0.1.0 | 已上线 |
| 收鸽登记、清单优化 | v0.1.0 | 已上线 |
| 短视频分享 | v0.1.0 | 已上线 |

# 3.参与人员

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 信鸽纵横管理端v0.1.0 |
| 迭代目的 | （1）增加发布短视频、发布直播、足环查询、短视频分享  （2）收鸽登记、清单优化 |
| 产品人员 | 刘宁 |
| 开发人员 | （Ios）张鑫、姜橹；(Android)蒋坤坤、张坤峰，（后台）王文凯、郭奥翔、赵光远 |
| 测试人员 | 张迪 |

# 4.测试执行

## 4.1测试执行环境

Ios：



安卓：



## 4.2测试执行时间

2019/8/8-2019/8/31 共17个工作日

## 4.3测试用例

思维导图（app管理端v0.1.0）链接：<https://www.tapd.cn/51581808/documents/view/1151581808001000040?file_type=mindmap&file_ext=2>

## 4.4测试执行结果及缺陷分析

## 1、测试共发现51个问题，其中严重级0个，一般47个，无效4个

bug统计信息


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 缺陷类型 | 缺陷数量 | 备注 |
| 已验证 | 47 | 测试通过 |
| 已拒绝关闭 | 4 | 需求变更，无需解决 |

2、bug分布图

bug每日变化趋势图



缺陷模块分布图



3、遗留bug问题0个

4、测试总结

优化收鸽登记、清单；增加足环查询，短视频录制，直播录制，短视频分享功能。

此版本测试每周都有测试进度报告产出，测试节奏较平稳，但是上线后仍存在有用户体验问题，比如短视频录制进度条加载显示问题；以后测试需多关注用户体验问题。